Уважаемые,  потребители!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам I- полугодия 2022 года:

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;

- Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за I- полугодия 2022 года;

- О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет;

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная. Генерирующим  источником  электрической   и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.07.2022 года – 474 МВт, установленной тепловой мощностью  – 798 Гкал/час. с учетом Районной котельной и паропроизводительностью – 2 520 т/час.

Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.07.2022 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт.

Производство теплоэнергии за I- полугодие 2022 года – 480,58 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.

II. Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

Согласно совместному приказу  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 28.08.2020г.  №67-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.08.2020г. № 109-Ө была утверждена инвестиционная программа на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией на 2022 год в сумме 200 879,81 тыс.тенге:

| Наименование мероприятий | Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию на 2022 год |
| --- | --- |
| I. Энергетическое оборудование | 52 279,80 |
| II. Оборудование для турбинного цеха | 82 969,06 |
| III. Оборудование для котельного цеха | 12 146,46 |
| IV. Оборудование для ХВО | 50 888,99 |
| V. Автотехника | 2 595,51 |
| Всего на 2022 год: | 200 879,81 |

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы на 2022 год являются амортизационные отчисления  в сумме 200 879,81 тыс.тенге.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной уполномоченным органом  Инвестиционной программе, исполняются АО «АТЭЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и в настоящее время по мероприятиям Инвестиционной программы проведены тендера, заключены договоры с поставщиками на приобретение материалов, оборудования и выполнение работ, услуг, заводами-изготовителями выполняются работы по изготовлению запасных частей основного и вспомогательного оборудования сроки, изготовления которых составляют 150-180 календарных дней.

- Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги  за  I- полугодие 2022 года.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг в сфере естественной монополии:

- предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;

- предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

А. Исполнение тарифной сметы  на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией  за  I- полугодие 2022 года

(тыс.тенге)

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2022 год | Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2022 года | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | 2 187 024 | 1 200 852 | 55 |
| в том числе |  |  |  |
| 1 Материальные затраты, всего: | 1 572 448 | 860 742 | 55 |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Сырье, материалы | 97 898 | 98 462 | 101 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 20 708 | 15 384 | 74 |
| 1.3. Топливо на технологические цели | 1 448 350 | 744 031 | 51 |
| 1.4. Энергия | 5 493 | 2 865 | 52 |
| 2. Затраты на оплату труда с начислениями | 293 480 | 164 023 | 56 |
| 3. Амортизация | 200 870 | 100 435 | 50 |
| 4. Ремонт, всего | 56 866 | 33 770 | 59 |
| 5. Прочие затраты | 63 360 | 41 882 | 66 |
| Расходы периода | 328 | 200 | 61 |
| Всего затрат на производство тепловой энергии | 2 187 352 | 1 201 052 | 55 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 884 324 | 480 583 | 54 |
| Прибыль (убыток) | - | - 134 824 | - |
| Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 46 964 | 32 447 | 69 |
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 3 196 927 | 1 960 447 | 61 |
| Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 5 431 242 | 3 193 947 | 59 |
| Всего доходов | 5 431 242 | 3 059 123 | 56 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 884 324 | 480 583 | 54 |
| Объем оказываемых услуг, Гкал | 884 324 | 479 523 | 54 |
| Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал | с 01.01.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85 | с 01.01.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85 | - |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге предоставления подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава за I- полугодие 2022 года.

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций утвержден приказом АО «АТЭЦ №696-п от 24.11.2021г. согласно «Правилам формирования тарифов»  с 1 января 2022 года в размере 2 689,82 тенге за 1 универсальный вагоно-километр. Распределение затрат, произведенных на содержание, эксплуатацию и ремонт подъездных путей производится по двум направлениям: для собственного потребления АО «АТЭЦ» и на услуги оказываемые внешним потребителям  - пропорционально объему оказанных услуг.

тыс.тенге

| Наименование статей | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год | Ожидаемое исполнение за I- полугодие 2022 года | Откло- нение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 396 | 2 851 | 84 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 833 | 437 | 52 |
| Прочие затраты | 327 | 181 | 55 |
| Всего затрат | 4 555 | 3 469 | 76 |
| Всего доходов | 4 555 | 1 139 | 25 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км ------------------------------------------ тыс.тенге | 1 693,60 | 423,40 | 25 |
|  | 4 555 | 1 139 | 25 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -2 330 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 689,82 | 2 689,82 | 100 |

По итогам I- полугодия 2022 года от оказания услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций получен ожидаемый доход в сумме 1 139 тыс.тенге,  при этом ожидаемый объем оказанных услуг составил 423,40 вагоно-км.

IV. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области  на I- полугодие 2022  не утверждались.

V. О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Показатели эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на I- полугодие 2022 не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг  АО «АТЭЦ»  за I- полугодие 2022 года.

| Показатели | Ед. Изм. | Фактически за I- полугодие 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 3 059,12 | 1,14 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 3 280,88 | 3,47 |
| Результат от регулируемой дея-тельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | - 221,76 | - 2,33 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 480,58 | - |
|  | Вагоно-км | - | 423,40 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В течение I- полугодия 2022 года произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2021/2022 г.г.:сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила –  3 882,4 тыс.тенге  ( возврат  населению).

АО «АТЭЦ» продолжает мероприятия по установке  общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ).  По обращениям жителей и КСК ТОО «КОЖДГ» до конца 2022 года планируется установка общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ)  в 12 жилых домах.

- О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

- Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;

- Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.

- Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

В ноябре 2022 года  планируется ввод новых мощностей – это турбоагрегат ст. №13 типа ПТ-65-90/13, что приведет к росту электрической мощности на 65 МВт и  тепловой мощности на 164 Гкал/час.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в течение I-полугодия 2022 года осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.