Уважаемые,  участники слушания!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2023 года:

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;

- Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за 2023 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 28.12.2023г. № 104-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.12.2023г. № 213-Ө, а также с переносом сроков исполнения инвестиционной программы совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 21.02.2024г. № 12-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 26.02.2024г. № 34-НҚ;

- О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет;

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии и услуг по предоставлению                  подъездных путей;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ предоставляет услуги  в сфере естественной монополии:

- предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;

- предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

- Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

Объем принятых на 2023 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий  составляет 440 705,51  тыс. тенге, ожидаемое исполнение – 440 463,58 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2023 год являются амортизационные отчисления  в сумме 440 463,58 тыс.тенге.

Ожидаемое исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за 2023 год.

тыс.тенге

| Наименование мероприятий | Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию | Ожидаемое освоение мероприятий по ИП за 2023г. |
| --- | --- | --- |
| I. Оборудование для турбинного цеха | 151 374,45 | 151 374,45 |
| II. Оборудование для котельного цеха | 41 980,15 | 42 074,80 |
| III. Оборудование для ХВО | 16 012,86 | 16 012,86 |
| IV. Оборудование для ЦТАИ | 26 345,26 | 26 345,26 |
| V. Приобретение материалов и монтаж трубопровода канализации от отстойников АО "АТЭЦ" до точки сброса вколлектор КГП "Атырау облысы Су Арнасы", к-т раб. | 61 435,48 | 61 435,48 |
| VI. Строительно-монтажные работы | 65 606,11 | 65 606,11 |
| VII. Реконструкция котлоагрегата ст.№14 с заменой щитовой изоляции на натрубную с применением перлитоцементных плит, к-т, раб. | 66 809,14 | 66 472,55 |
| VIII. Приобретение азотной установки "Провита-N100CH" для выработки газообразного азота чистотой 99% производительностью до 242 н.л./мин, включая ЗИП, 1 ШТ. | 3 013,39 | 3 013,39 |
| IХ. Приобретение материалов для строительства отстойника, 1 к-т | 8 128,67 | 8 128,67 |
| Итого: | 440 705,51 | 440 463,58 |

- Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2023 год.

А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией  за 2023 год.

тыс.тенге

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ожидаемый 2023 год | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего | 2 786 654,90 | 3 247 889,89 | 117 |
| в том числе |  |  |  |
| - Материальные затраты, всего: | 1 692 460,54 | 1 935 405,76 | 114 |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 534 110,90 | 1 618 594,38 | 106 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 26 689,31 | 39 550,83 | 148 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 126 261,93 | 268 032,48 | 212 |
| 1.4. Энергия | 5 398,41 | 9 228,21 | 171 |
| 2. Затраты на оплату труда с начислениями | 518 174,67 | 569 380,97 | 110 |
| 3. Амортизация основных средств | 440 697,33 | 440 455,40 | 100 |
| 4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего | 69 219,91 | 176 834,72 | 255 |
| 5. Прочие затраты, всего | 66 102,46 | 125 813,04 | 190 |
| Расходы периода | 375,44 | 453,47 | 121 |
| Всего затрат на производство тепловой энергии | 2 787 030,35 | 3 248 343,36 | 117 |
| Прибыль (убыток) | - | - 1 112 178,90 |  |
| Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 58 383,92 | 77 476,10 | 133 |
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 3 692 958,61 | 3 939 831,84 | 107 |
| Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 6 538 372,88 | 7 265 651,30 | 111 |
| Всего доходов | 6 538 372,88 | 6 153 472,40 | 94 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 851 369,00 | 903 764,54 | 106 |
| Объем оказываемых услуг, Гкал | 851 369,00 | 902 137,68 | 106 |
| Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал | с 01.01.2023г. 8 258,85 с 11.02.2023г. 9 086,29 с 01.08.2023г. 9 900,86 | с 01.01.2023г. 8 258,85 с 11.02.2023г. 9 086,29 с 01.08.2023г. 9 900,86 | 100 |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге  предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2023 год.

тыс.тенге

| Наименование статей | Тарифная смета на 2023 год | Ожидаемый факт за 2023 год | % откло-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 7 832,16 | 10 980,11 | 140 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 974,79 | 953,98 | 98 |
| Прочие затраты | 349,14 | 405,48 | 116 |
| Всего затрат | 9 156,09 | 12 339,57 | 135 |
| Всего доходов | 9 156,09 | 3 929,63 | 43 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км тыс.тенге | 808,48 | 695,17 | 86 |
|  | 9 156,09 | 3 929,63 | 43 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | - 8 409,94 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | с 01.01.2023г.- 2 689,82 с 01.02.2023г. – 2 891,56 с 01.08.2023г. – 11 325,07 | с 01.01.2023г.- 2 689,82 с 01.02.2023г. – 2 891,56 с 01.08.2023г. – 11 325,07 | х |

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2023 год не утверждались.

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2023 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг  АО «АТЭЦ»  за 2023 год.

| Показатели | Ед. Изм. | Фактически за 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 6 153,47 | 3,93 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 7 265,65 | 12,34 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | -1 112,18 | -8,41 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 902,14 | - |
|  | Вагоно-км | - | 695 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В течение 2023 года поступило 48 заявления  от бытовых потребителей и от прочих потребителей 10 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем. На основании указанных заявлений совместно с представителями  Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта  были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК  сроки ответы всем заявителям.

Согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2022/2023 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила –  9 058,24 тыс.тенге  ( возврат  населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2022 года.

В течение 2023 года по программе АО «АТЭЦ» было установлено 15 общедомовых приборов учета тепла на 9 жилых домах.

- О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2021-2025 годы, то есть с  2026 года.

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

- Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;

- Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.

- Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2023 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.