Уважаемые,  потребители!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2021 года:

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;

- Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за 2021 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 09.12.2021г. № 120-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 14.12.2021г. № 152-Ө по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по форме 2 согласно приложению 5  Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии и услуг по предоставлению                  подъездных путей;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ предоставляет услуги  в сфере естественной монополии:

- предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;

- предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

- Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

Исполнение инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за 2021 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 09.12.2021г. № 120-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 14.12.2021г. № 152-Ө представлена по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

Объем принятых на 2021 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий  составляет 193 338,56  тыс. тенге, фактическое исполнение – 195 014,78 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2021 год являются амортизационные отчисления  в сумме 195 014,78 тыс.тенге.

Исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за ожидаемый 2021 год.

тыс.тенге

| Наименование мероприятий | Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию согласно совместному приказу ДКРЕМ от 09.12.2021г. №120-ОД и Управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области от 14.12.2021г. №152-Ө | Фактическое освоение мероприятий по ИП за 2021г. |
| --- | --- | --- |
| I. Оборудование для турбинного цеха | 123 518,42 | 123 518,42 |
| 1.1. Приобретение стопорного клапана для т/а ст.№7, 1 шт. | 23 945,98 | 23 945,98 |
| 1.2. Приобретение электродвигателя ДА3О4-450Х-4У1 630кВт для НГВС, 1 шт. | 2 229,86 | 2 229,86 |
| 1.3. Приобретение трубопроводов для замены внутристанционных сетевых трубопроводов горячего водоснабжения города, отводов и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор : |  |  |
| 1.3.1. Труба диаметром 820х10 -850м, 171,5 тн | 9 544,11 | 9 544,11 |
| 1.3.2. Задвижки в комплекте с эл. двигателем Ду-800 Ру-10, 5 шт. | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 1.4. Приобретение насоса 1Д1250-125 с эл. двигателем НГВС для 4 оч., для НГВС №8, 2 шт. | 26 200,00 | 26 200,00 |
| 1.5. Приобретение насоса ЦЭНа типа ОПВ-3-87 с эл.двигателем (для ЦЭН ст.№4 II в/п.), 1 шт. | 8 635,48 | 8 635,48 |
| 1.6. Приобретение "Редукционно-охладительной установки" 30т/ч, 9,8/0,12-0,25МПа 540/150°С , IV оч., 1 шт. | 3 434,98 | 3 434,98 |
| 1.7. Приобретение "Редукционно-охладительной установки" 100т/ч, 10,0/1,0-1,6МПа 540/280-350°С для ст.№3, 1 шт. | 3 748,21 | 3 748,21 |
| 1.8.Приобретение деталей трубопроводов вы-сокого давления соединительный коллектор к/а ст.№7÷8, 4÷5; ГПП к/а ст.№8, гибы т/а ст.№7, 1 к-т | 13 279,81 | 13 279,81 |
| II. Оборудование для котельного цеха | 12 073,32 | 12 073,32 |
| 2.1. Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-5,5м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10, 1 шт. | 1 040,39 | 1 040,39 |
| 2.2. Приобретение сепаратора непрерывной продувки IIст. V-12м³ Р=1,5кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10, 1 шт. | 1 233,79 | 1 233,79 |
| 2.3. Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегата ст.№5, 1 шт. | 1 037,47 | 1 037,47 |
| 2.4. Приобретение ГПК (главный предохра-нительный клапан) типа 530 ДУ150 с обратными фланцами и крепежами, 2 шт. | 2 280,31 | 2 280,31 |
| 2.5. Приобретение ИПК (импульсно-предохранительный клапан) типа 586-20-ЭМ для к/а ст.№1-14, 2 шт. | 473,49 | 473,49 |
| 2.6. Приобретение задвижек с эл. приводом типа 1012-175-ЭН, РУ-23,5, Т-250°С для к/а ст.№3-7, 2 шт. | 876,27 | 876,27 |
| 2.7. Приобретение расширителя дренажей 1-ой очереди РД V-7,5м³ Р=1,5 кг/см², 1 шт. | 915,01 | 915,01 |
| 2.8. Приобретение расширителя периодической продувки 1-ой очереди РПП V-7,5м³, Р=1,5 кг/см², 1 шт. | 1 146,58 | 1 146,58 |
| 2.9. Приобретение и монтаж мазутонасоса 5Н5х4 с эл.двигателем, 1 шт. | 2 059,27 | 2 059,27 |
| 2.10. Приобретение регулирующих клапанов ДУ175 Т-250°С для котлоагрегатов 1÷14, 2 шт. | 808,63 | 808,63 |
| 2.11. Приобретение регулирующего клапана ДУ100 Т-250°С для котлоагрегатов 1÷14, 1 шт. | 202,11 | 202,11 |
| III. Оборудование для АСУ | 4 450,00 | 4 450,00 |
| 3.1. Приобретение оборудования для создания Автоматизированного Рабочего Места (АРМ) машиниста-обходчика теплофикационных установок в составе АИИС и САР IV очереди, монтажные и наладочные работы, (разработка рабочей документации АРМ), 1 к-т | 4 450,00 | 4 450,00 |
| IV. Проектные работы | 1 478,56 | 1 478,56 |
| Разработка рабочего проекта строительства отстойников сточных вод ХВО АО "АТЭЦ" общим объемом 12000 куб.м, 1 проект | 1 478,56 | 1 478,56 |
| V. Оборудование для ЦТАИ | 26 031,45 | 26 031,45 |
| 5.1. Приобретение расходомеров для химического цеха «FLONET FN-20», 30 ед. | 8 490,14 | 8 490,14 |
| 5.2. Приобретение электронного манометра точных измерений типа МТИ-100/М2-ДИВ, 1 шт. | 46,49 | 46,49 |
| 5.3. Приобретение помпы ручной пневматической типа ЭЛЕМЕР-PV-60, 1 шт. | 116,22 | 116,22 |
| 5.4. Приобретение пресс ручной пневматический типа ЭЛЕМЕР-PRV-6, 1 шт. | 393,35 | 393,35 |
| 5.5. Приобретение оборудования АиСИ для наладки и резерва котельной 120МВт, 1 к-т | 15 605,45 | 15 605,45 |
| 5.6. Приобретение модулей для АИИС IV очереди (производитель SIEMENS ) для восстановления температурного контроля агрегатов и для обеспечения резерва, 1 к-т | 1 379,79 | 1 379,79 |
| VI. Оборудование для ХВО | 27 463,29 | 27 463,03 |
| 6.1. Приобретение материалов для строительства отстойника сбросных вод с ХВО V-1200м3 (инертные материалы, задвижки и металопрокат), 1 к-т | 27 463,29 | 27 463,03 |
| Итого: | 193 338,56 | 195 014,78 |

- Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2021 год.

Постатейное исполнение утвержденных тарифных смет представлены по форме 2 согласно приложению 5  Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

А. Исполнение тарифной сметы по услуге  производства и снабжения тепловой энергией  за 2021 год

тыс.тенге

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего | 2 017 281 | 2 344 657 | 116 |
| в том числе |  |  |  |
| - Материальные затраты, всего: | 1 399 933 | 1 628 841 | 116 |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 251 548 | 1 444 053 | 115 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 24 676 | 24 552 | 99 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 116 736 | 152 792 | 131 |
| 1.4. Энергия | 6 973 | 7 444 | 107 |
| 2. Затраты на оплату труда с начислениями | 279 722 | 308 479 | 110 |
| 3. Амортизация основных средств | 193 328 | 195 004 | 101 |
| 4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего | 83 009 | 100 201 | 121 |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 67 418 | 77 429 | 115 |
| 4.2. услуги подрядных организаций | 15 591 | 22 772 | 146 |
| 5. Прочие затраты, всего | 61 289 | 112 133 | 183 |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 8 335 | 10 881 | 131 |
| 5.2. налоги | 14 216 | 16 418 | 115 |
| 5.3. прочие денежные расходы | 38 739 | 84 834 | 219 |
| Расходы периода | 342 | 419 | 123 |
| Всего затрат на производство тепловой энергии | 2 017 623 | 2 345 076 | 116 |
| Прибыль (убыток) | - | -290 802 | - |
| Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 44 902 | 59 201 | 132 |
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 2 989 029 | 3 227 717 | 108 |
| Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 5 051 553 | 5 631 994 | 111 |
| Всего доходов | 5 051 553 | 5 341 193 | 106 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 818 536 | 952 123 | 116 |
| Объем оказываемых услуг, Гкал | 818 536 | 950 568 | 116 |
| Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал | с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18 | с 01.01.2021г. 7 516,95 с 01.02.2021г. 7 950,18 | 100 |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге  предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2021 год.

Тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций утвержден приказом АО «АТЭЦ №843-п от 25.12.2019г. руководствуясь главой 14 «Правил формирования тарифов»  с 1 февраля 2020 года в размере 2 586,37 тенге за 1 универсальный вагоно-километр.

Распределение затрат, произведенных на содержание, эксплуатацию и ремонт подъездных путей производится по двум направлениям: для собственного потребления АО «АТЭЦ» и на услуги оказываемые внешним потребителям  - пропорционально объему оказанных услуг.

тыс.тенге

| Наименование статей | Тарифная смета на 2021 год | Фактически за 2021 год | % откло-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 565,81 | 4 489,47 | 126 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835,01 | 825,70 | 99 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | 427,84 | 1 536,29 | 3,6 раз |
| Прочие затраты | 340,11 | 407,40 | 120 |
| Всего затрат | 5 168,76 | 7 258,86 | 140 |
| Всего доходов | 5 168,76 | 2 893,91 | 56 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км тыс.тенге | 1 998,46 | 1 118,91 | 56 |
|  | 5 168,76 | 2 893,91 | 56 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | - 4 356,24 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 586,37 | 2 586,37 | 100,0 |

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2021 год не утверждались.

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2021 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг  АО «АТЭЦ»  за 2021 год.

| Показатели | Ед. Изм. | Фактически за 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 5 341.19 | 2,89 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 5 631.99 | 7,26 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | - 290.80 | - 4,37 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 950,57 | - |
|  | Вагоно-км | - | 1 118.91 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В течение 2021 года поступило 471 заявлений  от бытовых потребителей и от прочих потребителей 6 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

На основании указанных заявлений совместно с представителями  Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта  были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК  сроки ответы всем заявителям.

Согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2020/2021 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила –  490,87 тыс.тенге  ( возврат  населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2021 года. В течение 2021 года по программе АО «АТЭЦ» была продолжена работа по установке ОДПУ.

.

- О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Приказом Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по Атырауской области от 02.11.2020г. №82-ОД утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии на долгосрочный период 2021-2025 годы по годам с ростом на уровень инфляции.

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2021-2025 годы, то есть с  2026 года.

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

- Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;

- Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.

- Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2021 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.