Уважаемые,  участники слушания!

Акционерное общество «Атырауская ТЭЦ» представляет Вашему вниманию информацию по итогам 2022 года:

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»;

- Об исполнении инвестиционной программы  АО «Атырауская ТЭЦ» за 2022 год, утвержденной и скорректированной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий  Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 22.12.2022г. № 140-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области от 28.12.2022г. № 166-Ө по форме 1 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет по форме 2 согласно приложению 5  Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Атырауская ТЭЦ»;

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг;

VIII. О проводимой работе с потребителями тепловой энергии и услуг по предоставлению                  подъездных путей;

IX.  О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

- Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.

По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ предоставляет услуги  в сфере естественной монополии:

- предоставление услуг по производству и снабжению  тепловой энергией;

- предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

- Исполнение утвержденной инвестиционной программы по регулируемой услуге производство и снабжение тепловой энергией.

На 2021-2025 годы утвержден предельный уровень тарифа на услугу по производству и снабжению тепловой энергией с учетом инвестиционной составляющей.

Объем принятых на 2022 год инвестиционной программы по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергий  составляет 200 879,81  тыс. тенге, фактическое исполнение – 207 046,02 тыс.тенге.

Источником финансового обеспечения инвестиционной программы за 2021 год являются амортизационные отчисления  в сумме 207 046,02 тыс.тенге.

Ожидаемое исполнение инвестиционной программы на услуги АО «Атырауская ТЭЦ» по производству и снабжению тепловой энергией за 2022 год.

тыс.тенге

| Наименование мероприятий | Утверждено в тарифной смете на тепловую энергию согласно совместному приказу ДКРЕМ от 22.12.2022г. №140-ОД и Управления энергетики и ЖКХ по Атырауской области от 28.12.2022г. №166-Ө | Ожидаемое освоение мероприятий по ИП за 2022г. |
| --- | --- | --- |
| I. Оборудование для турбинного цеха | 121 019,14 | 125 529,84 |
| 1.1. Проведение реконструкции внутристан-ционного сетевого трубопровода горячего водоснабжения города в пределах АТЭЦ, 1 к-т | 96 440,80 | 96 440,80 |
| 1.2. Приобретение запасных частей т/а ст.№8 ПТ-25-90/10М, 1 к-т | 16 795,48 | 16 795,48 |
| 1.3. Приобретение запасных частей к насосам, 1 к-т | 7 782,86 | 12 293,56 |
| II. Оборудование для котельного цеха | 15 150,38 | 15 150,38 |
| 2.1. Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 12 -55-6 МУ1, (для ДВ к/а ст.№8); (1ск. -105кВт, 750 об/мин., 2ск.-250кВт., 1000об/мин, 1 шт. | 8 604,40 | 8 604,40 |
| 2.2. Приобретение редуктора для РВП МПО-2-18ВК-81,6-5,5/18 с эл. двигателем для к/а ст.№8,9, 1 шт. | 820,73 | 820,73 |
| 2.3. Приобретение центробежный насоса ГрАТ 225/67" с электродвигателем для откачки абразивных частиц с КНС, 1 шт. | 661,88 | 661,88 |
| 2.4. Приобретение и монтаж мазутонасоса 5Н5х4 с эл.двигателем, 1шт. | 5 063,37 | 5 063,37 |
| III. Проектные работы | 30 428,19 | 30 428,19 |
| 3.1. Разработка проекта расширения IV очереди с установкой к/а Е220-9,8-540 ст.№15, 1 проект | 2 382,76 | 2 382,76 |
| 3.2. Разработка проекта к/а Е220-9,8-540 ст.№15, 1 проект | 25 614,68 | 25 614,68 |
| 3.3. Разработка проекта для внедрения автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов (5 шт.) и контроля качества сточных вод (2 шт.) на АО «Атырауская ТЭЦ», 1 проект | 2 430,75 | 2 430,75 |
| IV. Оборудование для ХВО | 26 670,90 | 28 326,41 |
| 4.1. Приобретение фильтров диаматером 3000мм для замены Н-катионитового фильтра Iст.№5 и Анионитового фильтра Iст.№3,4 для ХВО, 3 шт. | 5 535,15 | 5 535,15 |
| 4.2. Строительство отстойника сбросных вод с ХВО V-12000 м3, 1 к-т | 21 135,75 | 22 791,25 |
| V. Приобретение станочного оборудования для центральной мастерской (ЦРМ) | 3 838,89 | 3 838,89 |
| 5.1. Приобретение установки высокого давления типа УВД-630, 1 шт. | 3 838,89 | 3 838,89 |
| VI. Автотехника | 3 772,31 | 3 772,31 |
| 6.1. Автобус городского типа ПАЗ, 1 ед. | 3 772,31 | 3 772,31 |
| Итого: | 200 879,81 | 207 046,02 |

- Постатейное исполнение тарифных смет на регулируемые услуги за 2022 год.

А. Исполнение тарифной сметы на услуги производства и снабжения тепловой энергией  за 2022 год.

тыс.тенге

| Наименование статей | Предусмот-рено в утвержденной тарифной смете на 2022 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за ожидаемый 2022 год | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг. всего | 2 187 022,83 | 2 297 479,64 | 105 |
| в том числе |  |  |  |
| - Материальные затраты, всего: | 1 576 410,28 | 1 561 688,80 | 99 |
| в том числе |  |  |  |
| 1.1. Топливо на технологические цели | 1 448 349,47 | 1 311 577,71 | 91 |
| 1.2. Горючее смазочные материалы | 20 707,86 | 49 363,64 | 238 |
| 1.3. Вспомогательные материалы на эксплуатацию | 101 860,36 | 194 267,02 | 191 |
| 1.4. Энергия | 5 492,59 | 6 480,43 | 118 |
| 2. Затраты на оплату труда с начислениями | 293 480,04 | 309 984,32 | 106 |
| 3. Амортизация основных средств | 200 870,34 | 207 036,55 | 103 |
| 4. Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов, всего | 56 865,52 | 129 862,98 | 228 |
| в том числе |  |  |  |
| 4.1. материалы на ремонт | 42 354,76 | 102 066,05 | 241 |
| 4.2. услуги подрядных организаций | 14 510,76 | 27 796,93 | 192 |
| 5. Прочие затраты, всего | 59 396,66 | 88 906,99 | 150 |
| в том числе |  |  |  |
| 5.1. услуги производственного характера | 7 232,18 | 15 431,48 | 213 |
| 5.2. налоги | 14 255,82 | 13 926,61 | 98 |
| 5.3. прочие денежные расходы | 37 908,66 | 59 548,90 | 157 |
| Расходы периода | 327,48 | 429,37 | 131 |
| Всего затрат на производство тепловой энергии | 2 187 350,31 | 2 297 909,01 | 105 |
| Прибыль (убыток) | - | - 485 951,63 | - |
| Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | 46 963,87 | 61 151,61 | 130 |
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО «Атырауские тепловые сети» | 3 196 926,60 | 3 372 814,59 | 106 |
| Всего затрат на производство и снабжение тепловой энергией | 5 431 242,25 | 5 731 875,17 | 106 |
| Всего доходов | 5 431 242,25 | 5 245 923,54 | 97 |
| Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции, Гкал | 884 324,18 | 813 962,04 | 92 |
| Объем оказываемых услуг, Гкал | 884 324,18 | 812 250,83 | 92 |
| Тариф на производство и снабжение тепловой энергией, тенге/Гкал | с 01.01.2022г. по 10.02.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85 | с 01.01.2022г. по 10.02.2022г. 8 458,70 с 11.02.2022г. 8 258,85 | 100 |

Б. Исполнение тарифной сметы по услуге  предоставления подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2022 год.

тыс.тенге

| Наименование статей | Тарифная смета на 2022 год | Фактически за 2022 год | % откло-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату труда с начислениями | 3 396,00 | 7 476,99 | 2,2 раз |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 832,63 | 1 048,65 | 126 |
| Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - | 2 657,90 | - |
| Прочие затраты | 326,84 | 418,20 | 128 |
| Всего затрат | 4 555,47 | 11 601,75 | 2,6 раз |
| Всего доходов | 4 555,47 | 2 174,68 | 48 |
| Объем оказываемых услуг, вагоно-км тыс.тенге | 1 693,60 | 808,48 | 48 |
|  | 4 555,47 | 2 174,68 | 48 |
| Финансовый результат от оказания услуг | - | -9 427,07 | - |
| Тариф (без НДС), тенге/вагоно-км | 2 689,82 | 2 689,82 | 100,0 |

- О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели качества и надежности регулируемой услуги по производству и снабжению тепловой энергией и эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2022 год не утверждались.

- О достижении показателей эффективности деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» по форме 4 согласно приложению 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

Показатели эффективности деятельности АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области на 2022 год не утверждались.

VI-VII. Основные финансово-экономические показатели деятельности и объемы предоставленных регулируемых услуг  АО «АТЭЦ»  за 2022 год.

| Показатели | Ед. Изм. | Фактически за 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабжению тепловой энергией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций |
| Доход от регулируемой услуги | млн. тенге | 5 245,92 | 2,17 |
| Затраты по регулируемой услуге | млн. тенге | 5 731,88 | 11,60 |
| Результат от регулируемой деятельности ( прибыль +, убыток -) | млн. тенге | -485,95 | - 9,43 |
| Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 812,25 | - |
|  | Вагоно-км | - | 808 |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В течение 2020 года поступило 367 заявлений  от бытовых потребителей и от прочих потребителей 8 заявлений на предмет несоответствия или ухудшения качества оказываемых услуг по тепловой энергии и нарушения договорных отношений с потребителем.

На основании указанных заявлений совместно с представителями  Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта  были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК  сроки ответы всем заявителям.

Согласно приказа министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года №90 «Об утверждении Правил формирования тарифов», произведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению населению на фактическую температуру наружного воздуха за отопительный сезон 2021/2022 г.г.: сумма перерасчета, согласно расчета по фактической температуре наружного воздуха, составила –  3 882,40 тыс.тенге  ( возврат  населению). Перерасчет населению был произведен по лицевым счетам в июле месяце 2022 года.

В течение 2022 года по программе АО «АТЭЦ» была продолжена работа по установке ОДПУ.

- О перспективах деятельности АО «Атырауская ТЭЦ».

Изменение предельного уровня тарифов на регулируемую услугу АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» по производству и снабжению тепловой энергии ожидается по истечению срока действия утвержденных предельных уровней тарифов на период 2021-2025 годы, то есть с  2026 года.

Перед АО «Атырауская ТЭЦ»  на ближайшую перспективу поставлены задачи и утверждены следующие мероприятия:

- Выполнение в полном объеме ежегодной программы  капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений;

- Модернизация оборудования, отработавшего свой парковый ресурс;

- Обеспечение выполнения мероприятий по продлению ресурса  работы основного оборудования.

- Выполнение инвестиционной программы, утвержденной на регулируемую услугу АО «АТЭЦ» на производство и снабжение тепловой энергией.

На основании изложенного видно, что деятельность АО «Атырауская ТЭЦ» в сфере естественной монополии в 2022 году осуществлялась с соблюдением антимонопольного законодательства и в рамках утвержденных тарифных смет.